# 华创智联科技有限公司 采购合同管理制度

【演示用示例制度,非真实企业文件】

## 文件头

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件编号 | HZ-HT-BZ-2026-001 |
| 版本 | V1.0 |
| 生效日期 | 2026年8月8日 |
| 编制部门 | 法务与风控部 |
| 适用范围 | 公司全体员工及各职能部门 |

## 一、目的

为规范公司采购合同的全生命周期管理,明确采购合同从起草、审批、签署、履行、变更到归档各环节的职责分工与操作要求,防范采购合同风险,维护公司合法权益,依据国家有关法律法规并结合公司实际情况,制定本制度。

## 二、编制依据

- 《中华人民共和国民法典》(合同编);

- 《中华人民共和国招标投标法》;

- 《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法规;

- 《华创智联科技有限公司合同审批流程》(HZ-HT-SP-2026-002);

- 《华创智联科技有限公司合同归档管理办法》(HZ-HT-GD-2026-003);

- 《华创智联科技有限公司印章管理制度》(HZ-ZL-SY-2026-001)。

## 三、定义

- 采购合同:公司为采购物资、设备、软件、服务等与供应商签订的合同,包括单次采购合同与框架采购合同。

- 框架合同:约定一定期限内采购的基本条件(价格、质量、交付、质保等),后续以订单或通知单形式分批履行的合同。

- 合同相对方:与公司签订采购合同的供应商或其他交易主体。

- 履约节点:合同中约定的交付、验收、付款、质保等关键时点。

## 四、制度正文

### 4.1 采购合同分级与审批权限

采购合同审批权限与公司采购金额分级保持一致:

| 合同金额 | 分级 | 审批权限 |
| --- | --- | --- |
| 单项 5 万元以下 | 一般合同 | 部门负责人审批,法务会签 |
| 单项 5 万元(含)至 20 万元 | 重要合同 | 部门负责人+法务会签,并经分管副总审批 |
| 单项 20 万元(含)以上 | 重大合同 | 部门负责人+法务会签,经分管副总审核,报总经理办公会(或董事会)审批 |

以上金额口径与公司《采购审批权限》一致,任何部门不得以拆分合同、拆分订单等方式规避审批权限。

### 4.2 采购合同订立流程

- 需求确认:采购部门根据经批准的采购申请发起合同草拟;

- 供应商审查:对供应商主体资格、资质证照、信用状况、涉诉情况等进行审查,重要/重大合同应取得供应商营业执照、资质证书复印件并归档;

- 合同起草:采购部门依据公司标准合同模板起草合同,明确标的、数量、质量标准、价格、交付时间、验收标准、付款方式、质保与违约责任等条款;

- 会签审批:按照第 4.1 条权限提交线上审批,依次经部门负责人、法务、财务、分管副总(如适用)、总经理/董事会(如适用)审批;

- 用印签署:经审批同意后,凭《用印审批单》加盖合同专用章;

- 登记归档:合同签署后 5 个工作日内由合同管理部门归档,并录入电子合同台账。

### 4.3 合同编号

采购合同编号规则为:HZ-CG-年份-部门代码-顺序号。示例:HZ-CG-2026-XZ-001。编号由合同管理部门统一编制,确保唯一性,未编号合同不得归档。

### 4.4 履约与变更管理

- 合同签署后,采购部门应指定专人跟踪履约,建立《合同履行台账》,记录交付、验收、付款、质保等节点;

- 验收:货物或服务到达后应组织验收,验收合格后方可办理付款;验收不合格的,应及时书面通知供应商整改或主张违约责任;

- 付款:付款须与验收挂钩,严格执行合同约定;预付款原则上不得超过合同金额的 30%,不得为规避审批权限而分笔支付;

- 变更:涉及合同标的、金额、期限、验收标准等实质条款变更的,须重新履行审批程序,签订补充协议;金额变更后达到上一审批级别的,按上一级别审批;

- 解除与终止:合同解除或终止须由法务审查,出具书面意见后按原审批权限批准。

### 4.5 合同档案管理

采购合同及相关资料(审批单、补充协议、往来函件、验收单、付款凭证)由合同管理部门统一归档,保管期限、借阅程序按照《合同归档管理办法》执行。

## 五、流程

采购需求确认 → 供应商审查 → 合同起草 → 分级审批(部门/法务/财务/分管副总/总经理或董事会)
→ 用印签署 → 履约跟踪 → 验收 → 付款 → 变更审批(如需) → 归档

## 六、责任与监督

- 采购部门:对采购需求真实性、合同履行的跟踪管理负责;

- 法务与风控部:对合同条款合法性、风险性负责;

- 财务部:对付款条件、发票合规性进行审核;

- 审计部:每半年度对采购合同进行抽查审计,覆盖不少于当年合同数量的 30%,重点检查拆分合同、越权审批、未按规定归档等情形;

- 对违反本制度造成公司损失的,依据《员工奖惩制度》追究相关责任人的责任,涉嫌违法的移送司法机关处理。

## 七、附则

- 本制度由法务与风控部负责解释和修订;

- 本制度自生效之日起施行,原有相关规定与本制度不一致的,以本制度为准;

- 本制度未尽事宜,按国家法律法规及公司其他制度执行。

## 常见问题速查

Q1:一项采购金额为 8 万元,应由谁审批? A:属于重要合同(5 万元(含)至 20 万元),需部门负责人+法务会签,并经分管副总审批。

Q2:能否把 25 万元的采购拆成三笔小额合同分别审批? A:不可以。拆分合同规避审批权限属于违规行为,一经查实将追究相关人员责任。

Q3:采购合同签署后多久必须归档? A:签署后 5 个工作日内归档,并登记到电子合同台账。

Q4:合同履行中要变更金额,需重新审批吗? A:需要。涉及金额等实质条款变更须重新履行审批程序;金额提升后达到上一审批级别的,按上一级别审批。

Q5:预付款最多可以付多少? A:原则上不超过合同金额的 30%,且付款应与验收挂钩。